| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 北京市文化创意产业综合信息服务平台运维 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中国共产党北京市委员会宣传部 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市文化创意产业促进中心 |  |  |
| 项目负责人 |  | 苑天阳 |  |  |  | 联系电话 |  | 64081143 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 94.96 | 68.0834 | 68.0834 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 94.96 | 68.0834 | 68.0834 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据北京市文化创意产业促进中心日常工作需要，保证北京市文化创意产业综合信息服务平台及内部办公系统的正常运行。 |  |  |  |  | 根据北京市文化创意产业促进中心日常工作需要，保证北京市文化创意产业综合信息服务平台及内部办公系统的正常运行。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（15分） | 系统日常巡检 | 每月一次 |  | 每月一次 | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  |  | 系统维护 | 每月一次 |  | 每月一次 | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  | 质量指标（15分） | 系统运行稳定性 | 保证北京市文化创意产业综合信息服务平台及内部办公系统的正常运行。 |  | 正常运行 | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  |  | 突发问题响应 | 24小时内对突发问题进行处理。 |  | 24小时应急响应 | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 运维期限 | 保证系统运维至2020年12月31日 |  | 提供运维服务256天 | 10 | 8 | 指标值设置不够精确，加强时效指标值节点设置 |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 平台运维成本 | 94.96万元 |  | 68.0834万元 | 10 | 8 | 财政收回部分资金 |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（15分） | 提供综合信息服务；搭建信息交流平台 | 为本市文化创意产业提供综合信息服务，为文化创意产业搭建信息交流平台。 |  | 为本市文化创意产业提供综合信息服务，为文化创意产业搭建信息交流平台。 | 15 | 12 | 相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，今后将加强收集和留存相关支撑材料 |  |
|  |  | 可持续影响指标（15分） | 为我市文化创意产业相关从业人员提供持续性信息服务。 | 持续提供服务 |  | 持续提供服务 | 15 | 12 | 相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，今后将加强收集和留存相关支撑材料 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 平台使用满意度 | 大于85% |  | ≥90% | 5 | 2 | 比较满意，应补充满意度调查 |  |
|  |  |  | 社会公众投诉次数 | 小于10次 |  | 0 | 5 | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 87 |  |  |

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。