| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 北京市文化创意产业综合信息服务平台租赁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中国共产党北京市委员会宣传部 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市文化创意产业促进中心 |  |  |
| 项目负责人 |  | 苑天阳 |  |  |  | 联系电话 |  | 64081143 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 81.00 | 72.00 | 72.00 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 81.00 | 72.00 | 72.00 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据北京市文化创意产业促进中心日常工作需要，为北京市文化创意产业综合信息服务平台提供运行环境。 |  |  |  |  | 根据北京市文化创意产业促进中心日常工作需要，为北京市文化创意产业综合信息服务平台提供运行环境。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（15分） | 租赁时间 | 机柜租赁、带宽租赁1年 |  | 1年 | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  |  | 租赁数量 | 租赁机柜4个，带宽100M |  | 租赁机柜4个，带宽100M | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  | 质量指标（15分） | 机房环境 | 符合服务器所需标准机房环境，服务器托管所需标准网络环境 |  | 符合标准 | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  |  | 应急响应 | 7×24小时专人值守 |  | 7×24小时专人值守 | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 租赁截止时间 | 2020/12/31 |  | 租赁时间1年 | 10 | 8 | 指标值设置不够精确，加强时效指标值节点设置 |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 租赁成本 | 81.00万元 |  | 72.00万元 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（15分） | 为文化创意产业综合信息服务平台提供基础运行环境 | 提供基础保障 |  | 提供基础保障 | 15 | 13 | 相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，今后将加强收集和留存相关支撑材料 |  |
|  |  | 可持续影响指标（15分） | 为我市文化创意产业综合信息服务平台提供长期稳定运行环境 | 长期稳定运行 |  | 长期稳定运行 | 15 | 13 | 相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，今后将加强收集和留存相关支撑材料 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | ≥90% |  | ≥90% | 10 | 3 | 缺少相关支撑材料 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 87 |  |  |

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。